TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2017

PROCESSO Nº 166/2017

- PREÂMBULO

  - O Município de Campo Mourão, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria n.º 231, publicada no Órgão Oficial do Município nº 2112, de 21 de março de 2017, de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, torna pública a realização de licitação, no dia 29 de maio de 2017, a partir das 09h00min, na sala própria do Departamento de Suprimentos, localizada na Rua Brasil n.º 1.407 – Campo Mourão - PR, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, com a finalidade de escolher a proposta mais vantajosa para a execução da obra descrita no item 2.1 do Edital, nas condições fixadas por este instrumento e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

  - O recebimento dos envelopes de nº 01, contendo a Documentação de Habilitação e dos envelopes de n.º 2, contendo a Proposta de Preços, dar-se-á até às 09h00 do dia 29 de maio de 2017, no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Brasil, 1.407, centro – Campo Mourão – PR.

  - A abertura dos envelopes de n.º 1, contendo a Documentação de Habilitação dar-se-á na data, horário e local acima estabelecido. Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, renunciando a interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, em seguida, a abertura dos envelopes nº 2, contendo a Proposta de Preço dos proponentes habilitados.

- OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal na CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM GEOPROCESSAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA EXECUÇÃO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS DE CAMPO MOURÃO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA GESTÃO, ATUALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO COM A CARTOGRAFIA MUNICIPAL, GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DE ARBORIZAÇÃO, GESTÃO SOCIAL, GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, GESTÃO DE ESTRADAS RURAIS; CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA EM GEOTECNOLOGIAS conforme relacionado no ANEXO I deste Edital.

  - A execução do serviço será mediante termo de contrato no prazo de 06 (seis) meses, conforme Cronograma de Execução (anexo XV), meses contados da data da publicação do extrato de contrato no Órgão Oficial do Município e tendo como prazo de vigência em 12 (meses) meses contados da data da publicação do extrato de contrato no Órgão Oficial do Município.

- ANEXOS:

  - Será declarada vencedora a empresa que ofertar o menor preço global.

  - Integram este edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos:

Anexo I – Modelo de Proposta de preços.

Anexo II - Modelo de declaração de concordância e aceitação das condições gerais;

Anexo III – Modelo de carta credencial para acompanhar a abertura das propostas;

Anexo IV - Modelo de declaração de idoneidade;

Anexo V – Minuta de contrato;

Anexo VI – Atestado de visita técnica;

Anexo VII - Declaração do cumprimento do art. 7º da Constituição Federal.

Anexo Vlll – Termo de Referencia

Anexo IX – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Anexo X - Modelo de declaração de disponibilidade equipamentos, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível;

Anexo XI – Declaração de que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação.

Anexo XII – Mapas.

Anexo XIII - Declaração de não possuir servidor publico no quadro societário.

Anexo XIV – Especificações Mínimas Exigidas

Anexo XV - Cronograma.

- DO VALOR DOS SERVIÇOS

  - O valor máximo que a Administração se propõe a pagar pela execução dos serviços é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE ENTREGA.

  - O prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses, conforme Cronograma de Execução (anexo XV),  contados da data da publicação do extrato de contrato no Órgão Oficial do Município e tendo como prazo de vigência em 12 (meses) meses contados da data da publicação do extrato de contrato no Órgão Oficial do Município.

  - Executado, o objeto da licitação será recebido provisoriamente pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada (art. 73, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 8.666/93).

  - Será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pelo representante do Município, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de 90 (noventa) dias posteriormente à data de emissão do Termo de Recebimento Provisório que comprovará a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto na Clausula Décima Terceira, item I, “o”, e art. 69 da Lei n. 8.666/93.

  - Os prazos de início, de execução e entrega previstos no “caput” desta cláusula poderão ser prorrogados, desde que ocorram algum dos motivos previstos no art. 57, § 1º, da Lei n. 8.666/93, observado o que determina o § 2º do referido dispositivo legal.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Pelos pagamentos devidos em razão da execução da obra responderão os recursos da dotação orçamentária, rubrica n.º.

| 101 | REFERENCIA |
| --- | --- |
| 06 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO-SEPLA |
| 005 | Depto de Controle Urbano - Decur |
| 004 | ADMINISTRAÇÃO |
| 127 | Ordenamento Territorial |
| 0010 | Programa de planejamento urbano |
| 2055 | Manter as Atividades do Dpto. de Controle Urbano |
| 33903905000000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| 33390391100000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| 000000 | Recursos Ordinários (Livres)Ex.Co |

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

  - Poderão participar da presente licitação, os interessados, pessoa jurídica do ramo pertinente ao seu objeto, devidamente CADASTRADOS, inscritos no Cadastro de Licitantes do Município de Campo Mourão, com certificado fornecido pela Secretaria de Fazenda e Administração, válido na data de abertura da presente licitação e os NÃO CADASTRADOS, nos termos dos parágrafos 2º e 9º do art. 22 da Lei nº 8.666/93 e nas condições previstas neste edital.

  - .É vedada a participação:

    - .Das empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação;

    - .Das empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

    - .De empresas constituídas sob forma de consórcio;

    - .Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;

    - .Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

    - .As empresas que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

- DO CREDENCIAMENTO

  - Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante da licitante deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão.

  - Cada licitante poderá credenciar apenas um representante.

  - Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

  - Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, ou mediante instrumento de procuração público ou particular.

  - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante de se manifestar durante a sessão.

- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES N.º 1 E N.º 2 E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO

  - Os envelopes de n.º 1 e 2, contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e proposta de preços, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital de Tomada de Preços, devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres:

| TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL: ______________ CNPJ: TELEFONE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS RAZÃO SOCIAL: ______________ CNPJ: TELEFONE: |
| --- | --- |

  - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar os trabalhos da CPL, deverá formalizar uma carta de credenciamento, conforme modelo constante no Anexo III, a qual deverá ser entregue separadamente fora dos envelopes 1 e 2 à Comissão Permanente de Licitação quando do início da licitação.

- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ENVELOPE N.º 01.

  - O envelope nº 01 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira, à qualificação técnica e ao cumprimento no disposto no art.º 7º inciso XXXIII, da Constituição Federal, em conformidade com o previsto a seguir:

    - Para comprovação da habilitação jurídica:

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, a empresa deverá mencionar essas condições no Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação, conforme modelo apresentado no Anexo IX;

- Declaração de não possuir servidor publico no quadro societário Anexo XIII.

    - Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

- prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

- Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

- declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, de acordo com o modelo constante do Anexo IV.

    - Para comprovação da qualificação técnica:

  - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características e quantidades do objeto da licitação estabelecidas no Anexo I, através da apresentação de atestado de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.

  - Prova de inscrição ou registro da empresa e de seu responsável técnico (P.J e P.F.) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da jurisdição da sede da licitante. Caso a empresa tenha sede em localidade distinta do Estado do Paraná deverá providenciar, em sua certidão, visto do CREA-PR, de acordo com a Resolução no 413/1997, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia;

  - Apresentação de atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente acompanhados com sua CAT - Certidão de Acervo Técnico registrado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que comprove que a licitante ou seu responsável técnico prestou serviços técnicos especializados de:

I - Implantação de Sistemas de Informação Geográfica na WEB;

II - Integração de Sistemas de Geoprocessamento com sistemas de gestão municipal;

III - Adequação, atualização e validação de base cartográfica;

IV - Cadastramento e/ou recadastramento imobiliário;

  - Deverá ser realizada pelas empresas interessadas em participar da presente licitação, uma  Visita Técnica para conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, visita esta, que dará subsídios ao levantamento quantitativo de material e da mão-de-obra necessários a formalização da proposta e para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive quanto às especificidades dos serviços a serem executados e do grau de dificuldade existente, além das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, não  cabendo a licitante, portanto, alegação posterior de desconhecimento, sob qualquer hipótese.

  - Fica definida equipe técnica do município formada pelos servidores: Jonas Angelo Lauber (TI), Alex Barbosa (Fazenda), Leonides dos Santos (Cadastro Técnico), Cleber Marcondes Lourenço (Topografia), que ficará encarregada pelo acompanhamento das empresas em visita técnica, bem como acompanhamento da execução do objeto do edital, cada qual em sua área de abrangência.

  - Durante visita técnica, ao serem constatadas quaisquer incongruências que possam servir como impedimento para a realização total do objeto do edital, as empresas proponentes deverão manifestar-se formalmente junto à equipe de acompanhamento, em papel timbrado assinado por sócio ou gerente da empresa em até 24 (vinte e quatro) Horas da realização do certame licitatório. Este documento deverá ser elaborado em forma de laudo técnico elencando-se as deficiências detectadas e indicando-se as especificações e/ou condições técnicas mínimas exigidas para a realização das adequações. Por outro lado, caso não haja manifestação das empresas proponentes quando da visita às instalações, a equipe de acompanhamento entenderá que estas estruturas físicas e/ou tecnológicas estão adequadas.

  - A visita deverá ser agendada mediante prévio agendamento pelo telefone no telefone (44) 3518-11-1145 no período de 11/05/2017 a 26/05/2017, ficando reservadas as segundas, quartas e sextas-feiras, no horário das 08h30min., às 11h30min., deverá ser realizada pelo representante ou preposto da empresa (ANEXOVI);

  - A contratante fornecerá o Atestado de Visita Técnica, com a devida identificação da empresa, contendo o carimbo e assinatura do servidor municipal que acompanhou, que certificará que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação.

  - Relação explícita da equipe técnica que efetivamente realizará os serviços, com indicação nominal e respectiva qualificação de cada membro, com declaração formal da sua disponibilidade para cumprimento do objeto da presente licitação, conforme disposto no § 6º do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que a equipe deverá ser composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais:

01 – Engenheiro Civil;

01 – Analista de Sistemas;

  - Na relação explícita da equipe técnica, deverão constar os dados mínimos necessários, tais como: nome completo, número do CPF, número do documento de identidade, número do registro profissional na entidade competente da região a que estiver vinculado (se houver), sendo que sua substituição por profissionais com experiência equivalente ou superior somente poderá ocorrer mediante aprovação da Secretaria Municipal de Planejamento;

  - A licitante deverá, dentre os profissionais por ela relacionados e pertencentes ao seu quadro fazer a indicação do qual será o Responsável Técnico pelos serviços;

  - Declaração individual, dos profissionais indicados pela licitante, de que autorizou sua inclusão na equipe técnica para participar na execução dos trabalhos objeto da presente licitação.

  - A comprovação do vínculo dos profissionais deverá ser feita através da apresentação de um dos seguintes documentos:

I - No caso de ser sócio-proprietário da empresa, por meio da apresentação do contrato       social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial;

II - No caso de empregado da empresa, por meio da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa licitante;

III - No caso de profissionais que detenham vínculo por meio de Contrato de Prestação de Serviços, a comprovação do vínculo profissional com a empresa se dará por meio da apresentação do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional a empresa proponente até a data prevista para a apresentação da documentação.

    - Para comprovação da qualificação econômico-financeira:

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

- Em caso de empresa constituída a menos de um ano deverão ser apresentados os balancetes dos últimos 3 (três) meses.

- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

- Patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado da licitação.

  - A apresentação do Certificado de Registro Cadastral Municipal válido na data de abertura desta licitação substituirá a apresentação dos documentos referentes à comprovação de habilitação jurídica prevista no item 10.1.1 letras “a, b, c e d” e dos documentos enumerados no item 10.1.2, letra “a e b”.

  - Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original ou publicação em órgão de imprensa oficial.

  - A autenticação realizada pelo servidor da administração será efetuada de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 11:30h e das 13:30 às 17h, na sala do Departamento de Suprimentos.

  - Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito da contratação e não como condição de participação na licitação.

  - Na fase de habilitação, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

  - Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de expedição do documento para as certidões que não constarem data de validade.

- PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE DE Nº 2

  - A proposta de preço – envelope de n.º 2, em 01 (uma) via, devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e conter:

- Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatório,

- Preço global dos serviços, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais novos e de primeira qualidade, mão de obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame;

- Prazo de validade da proposta será de 90(noventa) dias contados da data da abertura das propostas.  Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se o dia do vencimento.

  - A validade das propostas será de 90 (noventa) dias a contar da data da abertura referida no preâmbulo deste edital.

- PROCEDIMENTO

  - Na data, horário e local mencionados no preâmbulo deste edital, a Comissão Permanente de Licitações, com ou sem a presença dos participantes, procederá à abertura das propostas, não cabendo ao proponente desclassificado nenhum direito a indenização.

  - Na data da abertura das propostas, a critério da Comissão, poderão constar observações por parte dos proponentes relativas ao ato, contudo, tais observações, poderão ou não ser levadas em consideração pela Comissão para efeito de julgamento.

  - Preliminarmente, serão abertos os envelopes de n.º 1, contendo a documentação relativa à habilitação dos proponentes e procedida a sua apreciação.

  - Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos no item 9 deste edital, sendo-lhes devolvidos, intactos, os envelopes de n.º 2, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação.

  - Serão abertos os envelopes de n.º 2, contendo a proposta de preço dos proponentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.

  - Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 10 deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.

  - Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 12 deste edital.

  - A Comissão Permanente de Licitações, após a análise e julgamento das propostas, emitirá parecer final que será submetido à apreciação do Prefeito Municipal, para as providências legais cabíveis.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, será classificada aquela que apresentar o menor preço global para execução da obra.

  - Será desclassificada a proposta de preço que:

- ultrapassar o valor fixado no item 04;

- deixar de cotar qualquer dos itens dos serviços;

- alterar quantidade constante de planilha, exceto se comprovar a existência de erro material;

- cotar valor global manifestamente inexequível;

- não atender às exigências contidas no presente edital.

  - Serão considerados valores inexequíveis aqueles que sejam 70% inferiores aos valores estabelecidos no §1º a e b do art. 48 da Lei 8.666/93.

  - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, de acordo com o art. 45, § 2º da  Lei nº 8.666/93, obedecido o disposto no art. 3º, § 2º da referida Lei.

- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

  - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

  - Para os propósitos do item 14.1, definem-se as seguintes práticas:

- “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

- “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

- “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

- “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

- “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

  - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

  - Considerando os propósitos do item 14, as LICITANTES deverão concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.”

- DOS RECURSOS

  - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso à Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Tomada de Preços.

  - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade superior.

  - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de Preços com vista franqueada aos interessados.

  - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.

- DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

  - O objeto desta licitação será homologado à licitante cuja proposta seja considerada vencedora.

  - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só podendo ser efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a regularidade de todos os procedimentos adotados.

  - A contratada deverá no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação comparecer ao departamento competente para assinatura do termo contratual, podendo o prazo ser prorrogado a critério da Administração. Não comparecendo a mesma para assinatura do termo contratual decairá do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar ao contratado as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

  - Em caso de atraso injustificado no cumprimento dos serviços, bem como da sua entrega, será aplicada ao contratado multa moratória de valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia útil excedente ao respectivo prazo.

  - Em caso de infração de qualquer outra disposição deste edital ou do contrato, será aplicável ao infrator, seja na fase do procedimento licitatório ou durante a execução do contrato, multa penal de até 10% (dez por cento) sobre o valor previsto no item 4. Se a falta ocorrer no curso da licitação, ou sobre o valor do contrato, se a falta se der ao longo da execução deste, e, em qualquer hipótese, sem prejuízo de responder o licitante ou o contratado pelos danos decorrentes da infração.

- FISCALIZAÇÃO

  - Os serviços serão fiscalizados e recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68, 69, 73, inciso I e §§ 2º e 3º, e 76 da Lei n.º 8.666/93, por profissional da Secretaria de Planejamento do Município de Campo Mourão.

  - O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato.

  - A fiscalização terá poderes para:

- aprovar e/ou desaprovar a execução dos serviços;

- alterar parte das especificações técnicas, sempre que esta medida apresentar-se como comprovadamente necessária à execução dos serviços;

- exigir a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente ao contratado, que comprometam o bom andamento dos serviços ou se recusem ao uso dos equipamentos de segurança e obediência às normas de segurança coletiva ou individual, conforme prescrito em lei especial.

  - A atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do contratado, no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas.

  - O contratado se obriga a acatar as observações, determinações e reclamações da fiscalização relativas a qualidade dos materiais e a perfeição da mão de obra utilizada, e a  refazer, consertar, ou demolir no todo ou em parte, o que, a critério da fiscalização, não atender as especificações técnicas, disposições ou elementos integrantes deste edital.

- CRITÉRIO DE REAJUSTE

  - O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será reajustado.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, aferidos através de medições dos serviços constantes no Cronograma de Execução (anexo XV) efetivamente executados, aprovados e aceitos pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Campo Mourão (PR), sendo que as medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês;

    - As medições serão pagas até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente ao de execução dos serviços, de acordo com a quantidade de serviços efetivamente executados.

  - A fatura/nota fiscal deverá ser emitida eletronicamente e se for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e reapresentação.

  - Os pagamentos serão realizados mediante transferência bancária, em conta corrente em nome da contratada, cujo numero da conta, da agência e nome do banco deverão ser indicados no corpo da Nota Fiscal Eletrônica.

  - O pagamento referente à execução total das serviços estará condicionado a apresentação pelo contratado do Habite-se da Obra, cópia autenticada de guia de recolhimento dos encargos previdenciários, devidamente quitada, e correspondente folha de pagamento, obedecido o cronograma físico-financeiro (art. 71, § 2º da Lei Federal 8.666/93, com redação dada pela Lei Federal n.º 9.032, de 28/04/95).

  - Deverá ainda a contratada realizar a baixa na matricula perante o Instituto Nacional de Seguro Social.

  - A licitante vencedora deverá manter durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação apresentada no certame licitatório.

Os agentes da Administração incumbidos da fiscalização da execução do contrato efetuarão o recebimento da obra e atestarão a sua execução em conformidade com as demais especificações contidas nos anexos do edital, efetuando o contratado a entrega da correspondente fatura.

  - Os fiscais verificarão o exato cumprimento das obrigações pelo contratado, quanto à quantidade, à qualidade e ao prazo previsto para a execução, atestando-os.

  - Os serviços que forem entregues com atraso imputável ao contratado não gerarão direito a reajuste ou a atualização monetária.

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  - Qualquer cidadão é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente procedimento licitatório, ou ainda impugnar este edital, devendo ser efetuadas por escrito, desde que o faça com antecedência de até 05(cinco) dias úteis da data fixada para abertura do envelope de habilitação, conforme dispõe o art. 41, § 1º da Lei Federal 8.666/1993.

  - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil (02) que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, nos termos do art. art. 41, § 2º da Lei Federal 8.666/1993.

  - As solicitações de providências ou impugnação deste Edital deverão ser entregues diretamente no Departamento de Suprimentos, localizado no Edifício Plaza, na Rua Brasil 1407, Centro, no horário das 08h00 às 11h30min., e das 13h30min., às 17h00.

  - A Comissão Permanente de Licitação deverá decidir sobre a impugnação, se possível, antes da abertura do certame.

  - Quando do acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

  - A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste procedimento licitatório, até o trânsito em julgado da pertinente decisão.

  - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos itens das condições gerais deste Edital, deverão enviá-las para o fax (44) 3518 1182 ou pelo e-mail suprimentoscm@gmail.com, as quais serão analisadas e esclarecidas por e-mail ou fax.

- DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

  - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal, conforme item 9 do edital;

  - Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte;

  - Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor preço classificada desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresas ou empresa de pequeno porte.

  - Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

  - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte se declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa;

  - As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação do proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81, c/c 87 da Lei 8.666/93;

  - Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às demais proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital, “fac-simile” e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

  - Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 22.6, ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte e remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 22.3;

  - Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

- DA SEGURANÇA DO TRABALHO

  - Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alterações posteriores.

  - A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias sejam implementadas, bem como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislação específica.

  - Cabe a contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades.

  - A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, e estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

  - A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações posteriores.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Ficará por conta da contratada, o recolhimento de taxas e as devidas ART’s dos responsáveis Técnicos sobre a execução dos serviços.

  - A Administração poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, no todo ou em parte.

  - A fiscalização da execução do objeto deste edital será feita pelo Contratante, através do profissional Arquiteto João Paulo da Rosa, CAU nº 50.720-2 e do Engenheiro Ambiental Franco Freire Sanches CREA nº 150.798-D, Secretaria de Planejamento, que exercerá ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução da obra e do comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuízo da obrigação desta fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

  - È facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligencias a esclarecer ou a completar a instrução do procedimento, vedada á inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.

  - A adjudicatária deverá no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação comparecer ao departamento competente para assinatura do termo contratual, podendo o prazo ser prorrogado a critério da Administração. Não comparecendo a mesma para assinatura do termo contratual decairá do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

  - Os interessados poderão adquirir o Edital. Qualquer dúvida na interpretação dos itens das condições gerais deste Edital deverão enviá-las para o e-mail suprimentoscm@gmail.com ou para o fax (44) 3518 1182, as quais serão analisadas pela comissão e esclarecidas por e-mail ou fax.

  - Quaisquer duvidas deverão ser apresentadas

  - O edital está a disposição na Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Departamento de Suprimentos, localizada na Rua Brasil n.º 1.407 – Campo Mourão - PR e, no www.campomourao.pr.gov.br.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

  - As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no foro da comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

PAÇO MUNICIPAL “10 DE OUTUBRO”

Campo Mourão, 27 de abril de 2017.

Sérgio de Souza Portela

Presidente Comissão Permanente de Licitações

ANEXO I

Modelo de Proposta de Preços

Tomada de Preços nº 003/2017

Proponente:

Endereço:

Telefone:

CNPJ:

(cidade), ____ de ____________ de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref.:Tomada de Preços n.º 003/2017

Protocolo n.º 166/2017

Valor Máximo do Lote: R$ 600.000,00(seiscentos  mil reais)

| Ítem |  | Serviços | Qtde. | Valor | Subtotal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Modelagem, Desenvolvimento e implantação de Sistema de Informação Geográfica e geoprocessamento com integração on-line ao Cadastro Imobiliário Municipal; Fornecimento de Imagem com alta resolução com pixel não maior que 0,2X0,2m (20 cm) atualizada, corrigida e ortorretificada da área urbana, dos distritos e das áreas urbanizadas do município. | 01 |  |  |  |
| 2 |  | Serviço de desenho e cálculo da área pela imagem e identificação de áreas divergentes entre imagem e cadastro técnico municipal. | 40.000 unid |  |  |  |
| 3 |  | Serviço de atualização cadastral imobiliária no local, com medição com trena. | 6.000 unid |  |  |  |
| 4 |  | Licença de uso de software e manutenção Mensal Corretiva e adaptativa do Sistema | 12 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ |  |  |  |  |

Carimbo do CNPJ/MF

Atenciosamente,

(nome e assinatura do responsável legal)

ANEXO II

Modelo

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2017

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Campo Mourão

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS

O signatário da presente, em nome da empresa ________________________  para todos os fins legais e necessários, declara que:

- Concorda com todos os preceitos e termos das Condições Gerais da Tomada de Preços n.º 003/2017 e respectivos anexos.

- Acata qualquer decisão que venha a ser tomada pela Administração com relação aos proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas e demonstram possibilidade de executar os serviços previstos.

- Submete-se a automática desclassificação, caso haja comprovação de incapacidade técnica, no decorrer da fase licitatória.

- Concorda com a decisão que vier a ser tomada pela Administração com relação à adjudicação do objeto da presente, bem como da ordem de classificação das propostas que forem julgadas de acordo com o interesse da Administração.

- Renúncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência da participação desta empresa na supramencionada licitação.

- Acata o prazo de garantia estipulado nesta licitação.

(Local), (data)

Assinatura

ANEXO III

Modelo

Ref.: Tomada de Preços n.º 003/2017

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Campo Mourão:

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ____________________________portador (a) da Cédula de Identidade nº __________________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, instaurado por essa Administração.

Na qualidade de representante legal da empresa _______________________, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso.

(Local), (data)

_____________________________

(nome e assinatura do proponente)

Obs.:  O representante deverá portar a carta credencial e apresentá-la à Comissão Permanente de Licitações quando do início da licitação, conforme o disposto no item 9.2 do edital.

ANEXO IV

Modelo

Ref.: Tomada de Preços n.º 003/2017

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Campo Mourão.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº 003/2017, instaurado por essa Administração Pública, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

(Local e data)

_____________________________

(nome e assinatura do proponente)

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

Nº ____/20___     ID.: _____.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO RFB e PGFN: ______________________

FGTS: CERTIFICADO DE REGULARIDADE Nº ___________________

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO E A EMPRESA ________________________________, VENCEDORA DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO MENOR PREÇO GLOBAL Nº 003/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 166/2017-DESUP – HOMOLOGADO EM ___/___/___

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n. 75.904.524/0001-06, com sede administrativa na Rua Brasil n. 1.487, centro, em Campo Mourão, PR, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. TAUILLO TEZELLI, brasileiro, casado, Empresário, RG nº 00000000 SSP-PR e CPF n. 000000000, domiciliado em Campo Mourão, PR.

CONTRATADA: ______________________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº _____________________, com sede na ________________, n. __________, Bairro ________________, na cidade de _________________, _____________, neste ato representado por seu representante legal Sr. ___________________________ , brasileiro, ________, ___________,  portador da cédula de identidade R.G.nº __________SSP-____ e CPF nº _________________, residente e domiciliada na ______________________________, nº ________, Bairro, na cidade de ________________________. pactuam o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e atendidas às cláusulas e condições que se enunciam a seguir.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM GEOPROCESSAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA EXECUÇÃO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS DE CAMPO MOURÃO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA GESTÃO, ATUALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO COM A CARTOGRAFIA MUNICIPAL, GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DE ARBORIZAÇÃO, GESTÃO SOCIAL, GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, GESTÃO DE ESTRADAS RURAIS; CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA EM GEOTECNOLOGIAS, sob o regime de empreitada por preço global, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas, memorial descritivo, proposta de preços e demais documentos da licitação que integram este termo.

DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

CLÁUSULA SEGUNDA: Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de licitação TOMADA DE PREÇO nº 003/2017, juntamente com seus anexos e a proposta da Contratada.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA: A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DO VALOR CONTRATUAL

CLÁUSULA QUARTA: Pela execução do objeto ora contratado, o Contratante pagará à Contratada o valor de R$ __________ (_____________), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUINTA: Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, aferidos através de medições dos serviços constantes no Cronograma de Execução (anexo XV) efetivamente executados, aprovados e aceitos pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Campo Mourão (PR), sendo que as medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês.

Parágrafo Primerio: A Contratada deverá discriminar na nota fiscal o valor correspondente ao material e equipamentos utilizados na obra, de acordo com o orçamento que integra a sua proposta, para fins de retenção dos encargos previdenciários (art. 31 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c art. 219 e seu § 7º do Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999).

Parágrafo Segundo:  Na discriminação mencionada no parágrafo precedente, a Contratada deverá observar o que dispõe o art. 149 e seguintes da Instrução Normativa MPS/SRP n. 3, de 14 de julho de 2005.

Parágrafo Terceiro: Não gerará direito a reajuste e atualização monetária a parcela e/ou a entrega da obra com atraso imputável à Contratada, ficando a Secretaria de Fazenda e Administração – SEFAD autorizada a aplicar as sanções a que se referem a Cláusula Décima Quarta “infra”.

Parágrafo Quarto: O pagamento de cada parcela do Cronograma Físico e Financeiro da obra ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, de cópia autenticada dos seguintes documentos, em face do que dispõe a Cláusula Décima Terceira, item I, “b”, e inciso XIII do art. 55 da Lei n. 8.666/93:

- da guia de recolhimento dos encargos previdenciários ao INSS, resultantes da execução deste contrato, devidamente quitada, salvo a ocorrência da hipótese prevista no § 2º, supra;

- da guia de recolhimento das parcelas devidas ao FGTS, devidamente quitada, além da correspondente folha de pagamento dos empregados que trabalham na obra;

- prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, mediante cópias autênticas ou originais emitidos pela internet.

Parágrafo Quinto: O pagamento da primeira parcela ficará condicionado, ainda, à comprovação, pela Contratada, da colocação de placa indicadora de “obra pública”, confeccionada de acordo com o modelo disponibilizado pelo Contratante e apresentação da guia de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução da obra quitada.

Parágrafo Sexto: Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução de cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal, juros de mora correspondente a 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento). Se o atraso for superior a 30 (trinta) dias, incidirá também correção monetária com base no índice utilizado pela Fazenda Pública Municipal para a correção de seus créditos.

Parágrafo Sétimo: As medições serão pagas até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente ao de execução dos serviços, de acordo com a quantidade de serviços efetivamente executados

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SEXTA: O preço pactuado neste contrato para a execução dos serviços  é final, vedado qualquer reajuste.

DOS PRAZOS DE INÍCIO, DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E ENTREGA

CLÁUSULA SÉTIMA:  O prazo de execução do serviço será de 06 (seis) meses, conforme Cronograma de Execução (anexo XV), meses contados da data da publicação do extrato de contrato no Órgão Oficial do Município.

Parágrafo Primeiro: O prazo de vigência em 12 (meses) meses contados da data da publicação do extrato de contrato no Órgão Oficial do Município.

Parágrafo Segundo: Executado o contrato, o seu objeto será recebido provisoriamente pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada (art. 73, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 8.666/93).

Parágrafo Terceiro: O objeto contratual será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pelo representante do Contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de 90 (noventa) dias posteriormente à data de emissão do Termo de Recebimento Provisório que comprovará a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto na Cláusula Décima Terceira, item I, “o”, e art. 69 da Lei n. 8.666/93.

Parágrafo Quarto: Os prazos de início, de execução e entrega previstos no “caput” desta cláusula poderão ser prorrogados, desde que ocorram algum dos motivos previstos no art. 57, § 1º, da Lei n. 8.666/93, observado o que determina o § 2º do referido dispositivo legal.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: A fiscalização da execução do objeto deste contrato será feita pelo Contratante, através dos profissionais xxxxxxxxx, CREA nº xxxx, da Secretaria de Planejamento, que exercerão ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução da obra e do comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto contratado e às suas conseqüências e implicações, próximas ou remotas.

Parágrafo Segundo: A Contratada se obriga a acatar as observações, determinações e reclamações da fiscalização relativas à qualidade dos materiais e à perfeição da mão de obra utilizada, e a refazer, consertar, ou demolir, no todo ou em parte, o que, a critério da Fiscalização, não atender as especificações técnicas, disposições ou elementos integrantes do Edital.

Parágrafo Terceiro: A Contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978, e Normas Regulamentares – NR´S 01 a 28.

DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA

CLÁUSULA NONA:  A responsabilidade técnica pela execução da obra objeto deste contrato será do profissional ________________, CREA nº ___________ .

DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLÁUSULA DÉCIMA: Pelos pagamentos devidos em razão da execução da obra responderão os recursos consignados no orçamento fiscal de 2017, sob a rubrica orçamentária nº:

- xxxxxxxxxxxx

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– São responsabilidades das partes:

I – Caberá a  Contratada:

- arcar com todos os ônus e obrigações decorrentes da legislação da seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, no que se relacionem com a obra ora contratada, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes e prepostos;

- manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- fornecer todos os veículos, mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços, instalações e obras previstos;

- arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execução de trabalhos em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados), inclusive despesas com instalações e equipamentos necessários à plena execução dos serviços contratados, quando indispensável ao cumprimento dos prazos estipulados;

- responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercido pelo Contratante;

- indenizar os danos e prejuízos referidos no inciso anterior;

- indenizar as vítimas de danos decorrentes de atos ilícitos consumados ou tentados na área da obra sob sua responsabilidade;

- providenciar, junto aos órgãos competentes, sem ônus para o Contratante, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação à obra contratada;

- arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e horizontal, bem como carga e descarga, de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados e retirados do local da obra;

- certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados fazem uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, previstos em leis e regulamentos  concernentes à segurança, higiene e  medicina do trabalho;

- responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos e subordinados;

- fornecer uniforme adequado aos seus empregados, exigindo e fiscalizando o seu uso, bem como o de identidade funcional;

- responder exclusiva e integralmente, perante o Contratante, pela execução dos serviços contratados;

- ensejar, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo exercício da Fiscalização do Contratante, proporcionando fácil acesso à obra em execução e atendendo, prontamente, às observações e exigências que lhe forem dirigidas;

- acatar as determinações do Contratante no sentido de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

- apresentar, no início da execução do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

II - Caberá ao Contratante:

- efetuar o pagamento ajustado;

- dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato;

- designar responsável técnico pelo acompanhamento e fiscalização da obra.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções:

- advertência;

- multa, de valor equivalente a 1% (um por cento) no caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma, incidente sobre o valor da parcela em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 5% (cinco por cento);

- suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por 02 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Em caso de infração de qualquer outra disposição contratual, será aplicada à Contratada multa penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, ou sobre o remanescente, caso tenha ocorrido o adimplemento parcial das obrigações assumidas, sem prejuízo de responder pelos danos decorrentes da infração.

Parágrafo Segundo: As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Contratante poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo unilateral, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XVII, da Lei n. 8.666/93, sem que caiba à Contratada direito a qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstraram cabíveis em processo administrativo regular.

Parágrafo Único. A Contratada reconhece os direitos do Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n. 8.666/93.

DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: São prerrogativas do Contratante as previstas no art. 58 da Lei n. 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste contrato.

DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A contratada não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito do contratante.

DAS DESPESAS DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O Contratante providenciará a publicação do resumo do contrato, em conformidade com o parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/93.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA : Para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Campo Mourão, PR, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Campo Mourão, ____, ____________ de 2017.

MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO

CONTRATANTE

TAUILLO TEZELLI

PREFEITO

__________________________________________

ANEXO Vl

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Ref.: Tomada de Preços nº 003/2017

Declaramos para cumprimento às exigências da Tomada de Preços n.º 003/2017, que a empresa ___________, CNPJ _________, representada pelo Sr. ____________________, RG nº  ______________, devidamente credenciado, visitou o local para melhor avaliação dos serviços, objeto da Tomada de Preços  em epígrafe, conforme Termo de Referencias, comprometendo-se a executar todos os serviços necessários a completa e perfeita conclusão dos trabalhos, tendo inclusive recebido os documentos e informações pertinentes.

Campo Mourão, ___ de ______________ de _____

_____________________________________________

Carimbo, nome, assinatura do responsável pelo licitador

_____________________________________________

Carimbo, nome, assinatura do responsável da proponente

ANEXO VII

MODELO

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

REF.: TOMADA N.º 003/2017

.................................., inscrito no CNPJ n.º.........................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) ......................................, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................... e do CPF n.º .................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ).

......................................................

(data)

.................................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS n.º 003/2017

TERMO DE REFERÊNCIA

| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM GEOPROCESSAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA EXECUÇÃO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS DE CAMPO MOURÃO; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA GESTÃO, ATUALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO COM A CARTOGRAFIA MUNICIPAL, GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DE ARBORIZAÇÃO, GESTÃO SOCIAL, GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, GESTÃO DE ESTRADAS RURAIS; CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA EM GEOTECNOLOGIAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇOS: |  |  |  |  |
| Ítem | Serviços | Qtde. | Valor | Subtotal |
| 1 | Modelagem, Desenvolvimento e implantação de Sistema de Informação Geográfica e geoprocessamento com integração on-line ao Cadastro Imobiliário Municipal; Fornecimento de Imagem com alta resolução com pixel não maior que 0,2X0,2m (20 cm) atualizada, corrigida e ortorretificada da área urbana, dos distritos e das áreas urbanizadas do município. | 01 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 2 | Serviço de desenho e cálculo da área pela imagem e identificação de áreas divergentes entre imagem e cadastro técnico municipal. | 40.000 | R$ 5,00 | R$ 200.000,00 |
| 3 | Serviço de atualização cadastral imobiliária no local, com medição com trena. | 6.000 und | R$ 45,00 | R$ 270.000,00 |
| 4 | Licença de uso de software e manutenção Mensal Corretiva e adaptativa do Sistema | 12 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 0005 | Elaboração da Rede de Referencia Geodésica | 20 | R$ 1.000,00 | R$ 20.000,00 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 600.000,00 |

Esses objetivos abrangem:

- Aquisição de Imagem georreferenciada e ortorretificada com resolução máxima de 20 cm por pixel, com escala de 1:1.000 e pós processamento, da área urbana e distritos ( distrito sede de Campo Mourão, distrito de Piquirivaí e área denominada Usina Mourão), segundo a lei complementar nº 33, de 17 de junho de 2015, e das áreas urbanizadas do município (Vila Rural Pedro Kloster Junior e Vila Guarujá) ;

- Sistema de Informação Geográfica WEB;

- Fornecimento do modelo digital do terreno (MDT)

- Criação de Banco de dados Georreferenciado – Postgree e PostGis;

- Validação e Associação do Cadastro Imobiliário Municipal;

- Serviço de atualização cadastral imobiliária;

- Elaboração de uma rede de referencia cadastral municipal, com MARCOS vinculados ao SGB, de acordo com as recomendações do IBGE;

- Licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do Sistema.

# SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA WEB

Objetivo: Atender a necessidade de atualização e gestão das informações cadastrais e territoriais do Município através do desenvolvimento/Implantação de um sistema de informações geográficas para a área de cadastro técnico multifinalitário, o qual permitirá a gestão da cartografia municipal e a disponibilização de informações cadastrais aos usuários através da Internet.

## Principais características:

- Implantação de um Sistema de Informações Geográficas na WEB;

- Permitir integração em tempo real com o sistema de cadastro municipal (sistema de gestão tributária e cadastro técnico em uso no município);

- Permite a medição de área, perímetro diretamente no mapa, tomando como base os elementos geográficos implantados no sistema;

- Permite a identificação da coordenada geográfica da posição desejada e dos elementos geográficos;

- Permite a navegação, aproximação e afastamento (zoom) com o mouse;

- Permite traçar rotas através da marcação de diversos pontos geográficos, exibindo textualmente cada segmento de rota, rotas sugeridas, distância total da rota e tempo estimado;

- Georreferenciamento das parcelas (lotes), loteamentos, bairros, distritos e ruas;

- Permitir a unificação e sub-divisão de parcelas diretamente no sistema, mantendo o Cadastro Territorial sempre atualizado;

- Permitir a fácil inclusão de camadas georreferenciadas de diversas fontes, como saúde, educação, Meio Ambiente, imagem ortoretificadas de vôos e de satélites, etc.;

- Permitir a localização da parcela pelo número de cadastro, endereço, loteamento quadra e lote etc;

- Organização da cartografia e cadastro técnico municipal, facilitando a localização de erros;

- Gerenciamento e controle de acesso aos elementos do sistema, através de perfil de usuários;

- Permitir impressão de parcelas e quadras selecionadas;

- Realizar a gestão georreferenciada da atualização cadastral das unidades imobiliárias levantadas em campo, através de cores, inclusive das áreas divergentes com o cadastro municipal, e dados estatísticos em tempo real.

Colocando sob a forma de itens, a solução corporativa depende da execução dos seguintes itens:

- Modelagem lógica e conceitual do sistema de informação geográfica (SIG);

- Arquitetura do fluxo de informações;

- Definição do leiaute do sistema;

- Desenvolvimento da aplicação WebGIS;

- Instalação do software para gestão da cartografia;

- Integração em tempo real com a base de dados atual da Prefeitura;

- Testes de validação e documentação final.

## Modelagem de dados

A empresa contratada deve apresentar a Prefeitura Municipal a modelagem conceitual do banco de dados geográfico a ser implantado.

A modelagem passará pela aprovação da Prefeitura, e será a base de conhecimento do funcionamento do SIG.

Também deve estar previsto na modelagem, a documentação da integração entre as duas bases de informações: A correspondente ao banco de dados geográfico, e a do banco de dados cadastral da Prefeitura Municipal.

O banco de dados cadastral de produção da Prefeitura encontra-se no ambiente PostgreSQL

Todos os diagramas devem seguir o padrão UML que deverão ser entregues a Prefeitura.

## Arquitetura do fluxo de informações

A empresa contratada deve apresentar um fluxograma dos processos de entrada e saída das informações geográficas, no âmbito municipal.

Esta etapa visa a documentação do círculo das informações geográficas, na seguinte ordem:

- A entrega padronizada de arquivos digitais;

- O acesso das informações pelos técnicos municipais de diversas secretarias;

- A responsabilidade do processamento das informações pelos técnicos

- As visualização do resultado das informações, por técnicos e administradores municipais da Prefeitura.

## Arquitetura do Portal WEB

O Portal WEB deverá utilizar e ser desenvolvido nas tecnologias baseada na lista abaixo:

- Utilizar frameworks: EJB3/JPA para persistência e componentes de negócio;

- Utilizar framework JSF 2.0 para camada de visualização;

- Utilizar banco de dados PostGis 9.1 ou superior, para armazenamento dos dados geográficos e do cadastro imobiliário;

- Utilizar um ambiente de um servidor de aplicação Glassfish versão 2 ou superior;

- Utilizar o servidor de mapas GeoServer 2.2 ou superior.

- Utilizar API da google integrada com o framework JSF 2.0, para manipulação dos mapas do Município no sistema WEB GIS.

- O sistema WEB GIS deve ser integrado com controlador de domínio Active Directory, ou similar LDAP para trabalhar conjuntamente com sistema de controle de usuários do município, com o intuito de evitar redundância de informação e retrabalho.

## Capacitação, treinamento e assessoria para os técnicos da contratante

A empresa contratada deverá fornecer treinamento e capacitação de pessoal para o geoprocessamento em ambiente desktop e para gestão e atualização das informações no SIG (webGIS), com aulas presenciais na sede da Prefeitura Municipal, para os servidores no número máximo de 15 (quinze) pessoas que serão selecionadas pela Contratante contendo no mínimo o seguinte conteúdo programático:

Curso de geoprocessamento em ambiente desktop:

| Conteúdo basico | Carga horária |
| --- | --- |
| Introdução ao geoprocessamento | 08 |
| Apresentação do projeto SIG da prefeitura de Campo Mourão-Pr | 03 |
| Apresentação do software de geoprocessamento desktop, e padrões tecnológicos de geoprocessamento | 04 |
| Operações de arquivos vetoriais e raster | 16 |
| Operações de geoprocessamento | 12 |
| Conexões com o banco de dados geográfico | 04 |
| Geração de layout de mapas | 08 |
| Atividades praticas | 16 |
| Total | 71 |

Curso de webGIS:

| Conteúdo basico | Carga horária |
| --- | --- |
| Introdução ao geoprocessamento | 08 |
| Operações com sistema web | 08 |
| total | 16 |

# FORNECIMENTO DE IMAGEM GEORREFERENCIADA E ORTORRETIFICADA

Objetivo: Entrega de Imagem georreferenciada e ortorretificada

## Mosaico Georreferenciado e Ortorretificado

A empresa contratada deve fornecer um arquivo no qual reúne em uma única imagem todas as fotografias aéreas coletadas. A imagem deve ser ortorretificada, e ainda se necessário, deverá ser coletado pontos em campo através de GPS de alta precisão, referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro.

Deverá ser possível identificar as edificações, muros e divisas de cada imóvel sobre a imagem. Portanto, ela deverá ter resolução espacial alta, podendo variar de 10 cm a 20 cm por pixel,com escala de 1:1.000 e pos processamento.

## Modelo Digital de Elevação

Representa fielmente a topografia do relevo conforme a escala compatível, no modelo MDT (modelo digital do terreno), sendo este representado por curvas de nível eqüidistantes verticalmente a um metro, à partir da cobertura de área ortorretificada . Possibilitando extrair inúmeros dados para aplicações e simulações com o terreno.

Define-se que o produto final deve ser aplicável à escala proposta, e que os dados finais serão entregues no formato GeoTIFF e/ou SHP referidos ao Sistema Geodésico Brasileiro e carregado no sistema WEB para visualização dos cadastros imobiliários e auxiliar no recadastramento executado em campo.

## Restituiçao/vetorização dos dados:

Devera ser gerado os seguintes atributos/layers de informações levantadas em campo:

- Limites dos lotes;

- Todas as dimensões dos lotes;

- Numeraçao dos lotes nas quadras;

- Área total dos lotes;

- Limites das quadras;

- Todas as dimensões das quadras;

- Numeração das quadras nos bairros;

- Edificações;

- Edificações dos pavimentos;

- Prédios;

- Limites dos bairros;

- Nome dos bairros;

- Nome dos logradouros;

- Largura dos logradouros;

- Eixo dos logradouros;

- Dimenções dos eixos dos logradouros;

- Hidrografia;

- Equipamentos urbanos (ex.: creches, hospitais, escolas, unidades de saúde, unidades de segurança, unidades publicas etc...)

- Ruas e avenidas asfaltadas e sem asfalto;

- Meio fio;

- Bueiros/ boca de lobo;

- Posteamento e Iluminação publica.

- Sinalização vertical e horizontal

A empresa contratada devera apresentar um fluxograma dos processos de entrada e saída das informações geográficas, no âmbito municipal. Contendo a documentação do circulo de informações geográficas, bom como a entrega padronizada de arquivos digitais no formato SHP ao contrantante.

O sistema devera possibilitar a implantação de novos atributos/layers conforme haverem necessidade social, econômica, admistrativa e outra do município.

# CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADO POSTGREE E POSTGIS

A prefeitura deverá adquirir software CAD (computer aided design) é o nome genérico de sistemas computacionais utilizados pela engenharia, geologia, geografia, arquitetura, e design para facilitar o projeto e desenho técnicos, compatível com o Portal WEB, o qual servirá para fazer o desenho e exportação da cartografia.

Fica sob a responsabilidade da empresa contratada a hospedagem das aplicações no servidor, e o devido suporte técnico para a implantação dos itens abaixo:

- Sistema operacional, existente na Prefeitura;

- Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGBD) geográfico e homologado pelo consórcio OpenGeospatial©;

- Sistema de desenvolvimento de aplicações espaciais para visualização em ambiente web;

- Sistema de desenvolvimento de aplicações na web, para rodar em conjunto com o sistema de aplicação espacial;

- Aplicação servidor web.

A prefeitura fica responsável pelo fornecimento do IP fixo do servidor, assim como a liberação de portas para o servidor corporativo da empresa contratada, permitindo o desenvolvimento remoto do SIG.

# VALIDAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL (CONFIRMAR COM PLANEJAMETO)

Objetivo: Validação e conferência do cadastro técnico existente na Prefeitura. O cadastro atual poderá ter registros e apontamentos, que deverão ser atualizados, processados e validados pela empresa contratada, tais como:

- A ausência de chave de ligação com o cadastro técnico;

- A inconsistência com valores presentes no Boletim de Informações Cadastrais;

- A validação de geometrias de acordo com a imagem ortorretificada.

## Criação da chave de ligação entre a base geográfica e a base cadastral

Atualmente, na base cartográfica do Município, no que tange a área urbana, existe um campo de ligação entre as unidades presentes no mapa, e a base contida no sistema de informação. Cada unidade cadastral é diferenciada por um código, único e individual, que diferencia cada unidade dentro do Município.

## A inconsistência com valores presentes no Boletim de Informações Cadastrais

Existe a necessidade de avalizar estas ligações entre as duas bases de informação.  Com isto, a empresa contratada deverá preencher o atributo cadastral existente na base de informações alfanuméricas, para as informações do mapa, nos seus atributos. Para isso, a empresa contratada terá como instrumentos de auxílio de validação:

- O nome,  CPF e endereço dos contribuintes;

- Boletins de Informação Cadastral, que contém a codificação correta;

- Mapa de quadras e da aprovação de loteamentos;

## Validação da geometria

Algumas geometrias, presentes no cadastro atual, podem não ser condizentes com a imagem ortorretificada que o Município utiliza e nem com a cartografia. Utilizando-se das imagens novas, de plantas de quadras e dos loteamentos, a empresa contratada deverá apontar possíveis discrepâncias, entre o que está presente no cadastro e o que está presente na base cartográfica, ao município, o qual deverá buscar a situação legal atualizada e repassar mapas, matrículas ou projetos de parcelamentos que sirvam para realizar as correções da cartografia.

# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA DE 6.000 UNIDADES IMOBILIÁRIAS DO PERÍMETRO URBANO DA SEDE ADMINISTRATIVA DISTRITO E DAS ÁREAS URBANAS

Objetivo: Cadastramento e recadastramento das unidades imobiliárias pertencentes ao perímetro urbano da cidade, dos distritos e das áreas urbanas.

A quantidade de unidades é uma estimativa, no caso de ultrapassar esta quantidade deverá ser cobrado o valor unitário por unidade, multiplicado pelo número de unidades que ultrapassarem a quantidade estimada.

## 5.1	Desenho e cálculo da área pela imagem e identificação de áreas divergentes entre imagem e cadastro técnico

A empresa contratada deve efetuar o desenho e cálculo (vetorização) de todas as edificações, na imagem georreferenciada, integrando as informações ao sistema e identificando todos os lotes e unidades onde a área do desenho seja diferente da área cadastrada no banco de dados do cadastro técnico municipal (cruzamento com o sistema tributário).

## 5.2.	Mobilização de equipes para o cadastramento e recadastramento imobiliário

Feito a vetorização de todas as edificações, o cruzamento com o sistema tributário do município, e verificadas as divergências entre a imagem e o cadastro municipal, a empresa contratada deverá mobilizar equipe técnica necessária para a supervisão, auditoria e execução dos serviços de campo, bem como todo a infraestrutura para a realização do cadastramento imobiliário das entidades cadastrais presentes na área urbana, dos distritos e das áreas urbanizadas, condizentes com o trabalho a ser realizado.

### 5.2.1.	Cadastro Imobiliário

Após a constituição das equipes, a empresa contratada deverá proceder com o levantamento de campo, que deverão conter as seguintes especificações:

- Realizar medições no imóvel, no que tange ao limite das edificações das unidades cadastrais, assim como a correta identificação da unidade na planta.

- Preencher o Boletim de Informações Cadastrais (BIC) eletrônico, das zonas onde será realizado o Cadastramento Imobiliário.

- Fazer a tomada de no mínimo 02 (duas) fotografias contemplando ângulos diferentes do imóvel cadastrado, com resolução mínima de 1024x768pixels e formato JPG;

- Identificar o proprietário, ou possuidor residente, quando possível, coletando todas as informações necessárias para o devido cadastramento do Imóvel.

A quantidade de unidades que serão levantadas em campo é uma estimativa do Município de cadastros com áreas divergentes, sendo que somente após a vetorização de todas as edificações e o cruzamento com o sistema tributário é que será possível quantificar corretamente o total de unidades que deverão ser coletadas em campo.

O valor unitário do levantamento de campo será utilizado como base para o cálculo o pagamento da coleta de dados de campo, que ultrapassar o quantitativo previsto no edital.

### 5.2.2.	Aplicativo de Cadastramento e Recadastramento Imobiliário

O levantamento em campo deve ser através do uso de dispositivos móveis e aplicativos integrados com o Sistema de Informação Geográfica (SIG), permitindo a configuração dos dispositivos conforme o Boletim de Informação Cadastral (BIC) para garantir a segurança e integridade dos dados.

- Permite a configuração do BIC (Boletim de Informação Cadastral) conforme lei tributária do Município;

- Permite medição das edificações na unidade cadastral, identificando seus limites e área construída existente em cada imóvel;

- Permite a tomada de fotografia de fachada do imóvel e quantas imagens forem necessárias para sua identificação;

- Permite a coleta de todas as informações relacionadas ao BIC, através de botões seletores ou campos digitáveis.

# LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E ADAPTATIVA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA.

A manutenção contempla a identificação de pontos falhos e eliminação de defeitos de códigos de funcionalidades do sistema implantado, bem como a identificação, proposição e realização de ações de manutenção preventiva, visando prevenir a incidência de erros e problemas futuros.

Contemplam a adequação das funcionalidades dos sistemas as novas regras de negócio, a nova legislação, a novas tecnologias ou melhoria da qualidade do sistema.

O valor da manutenção deve ser mensal, iniciando após a implantação, e com prazo de 12 meses, havendo possibilidade de prorrogação conforme interesse da contratante.

- Elaboração de uma Rede de Referencia Geodésica

Objetivo:

Elaboração de uma rede de referencia cadastral local, onde as coordenadas fiquem documentadas e, a partir de sua implantação, todos os projetos, executados por qualquer empresa dentro da área urbana, seja referencie ao sistema de coordenadas e as plantas e mapas tenham coordenadas precisas e correto posicionamento.

Implantação de 20 vértices (total de 10 pares intervisíveis), destribuídos na área urbana do município em locais definidos pelo contratante e elaboração de minuta de projeto de lei, que determine que os projetos executados na área urbana do município sejam referidos à rede de vértices geodésicos.

A rede de referencia geodésica a ser implantada devera seguir as normas regidas pelo IBGE e do INCRA bem como a entrega à contratante dos arquivos digitais e monografia dos MARCOS ambos originais.

Os vértices deverão ser medidos com ocupação rigorosa através de sinal GPS/GNSS, evitando assim, pontos com coordenada fora do padrão de qualidade.

Procedimentos para medição dos vértices:

- Tomar marcos do IBGE com referencia inicial de pelo menos dois pontos

- Transporte dos restantes dos pontos com receptor L1 ou L1/L2, por simultaneidade, perfazendo triângulos, para posterior ajustamento das observações, desde que observado os seguintes tempos de ocupação:

- Ocupação de 30 minutos se a simultaneidade for entre L1/L2, com distancia da linha;

- Ocupação de 01hora se a simultaneidade for entre L1;

- Observância também das distancias entre linha-base;

- De ate 100 Km se utilizado receptor L1/L2;

- De ate 20 Km se utilizado receptor L1.

- A futura contratada poderá apresentar outras especificações, desde que a Divisão de Topografia do município, julgue iguais, superiores ou adequada para a medição de cada vértice geodésico.

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Apresentar em papel identificado com os dados da empresa). (ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

Edital de Tomada de Preços nº 003/2017

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campo Mourão.

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro, para fins legais, que a empresa___________________________, inscrita no CNPJ _______, sediada na Rua, trav. Av. (___________), na Cidade de__________________, que é microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, pretendendo exercer o direito de preferência, na forma da LC n°123/2006.

Local e Data.

(Nome da Empresa)

Assinatura do representante da Empresa

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO E DISPONÍVEL.

À

Prefeitura Municipal de Campo Mourão

Tomada de Preço nº 003/2017

OBJETO:

Declaro que a empresa ______________________________________ possui disponibilidade de todos equipamentos e pessoal técnico, descritos nos quadros abaixo, necessários para executar o objeto referente à Licitação em epígrafe, estarão de acordo com o estabelecido na Norma Regulamentar NR-18 (Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil), do Ministério do Trabalho.

PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

| Função | nome | qualificação | Doc. de identificação | Vínculo com a empresa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

APARELHAMENTO: VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Veículos, máquinas e equipamentos | Marca/modelo | Próprio ou locado | ano | Estado de Manutenção |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Local e data.

assinatura do responsável legal pela empresa

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2017

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Campo Mourão:

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n.º 003/2017, instaurado por essa Administração, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser a expressa da verdade, firmamos a presente.

(Local), (data)

_____________________________

(nome e assinatura do proponente)

ANEXO XII

MAPAS

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR SERVIDOR PÚBLICO

A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° __________________, com sede na ___________, em ______, CEP _________, neste ato representado por seu Administrador Sr. ______________,  portador da cédula de identidade RG n°.____________ e CPF n°. __________________, residente e domiciliado em ___________, DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, conforme vedação do art. 78, § 8ª da Lei Orgânica do Município de Campo Mourão.

Campo Mourão, ___ de _______ de 2017.

ANEXO – XIV

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS

SISTEMA SIG WEB

INTRODUÇÃO

A SOLUÇÃO WEB PRETENDIDA, DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL A TODOS OS USUÁRIOS, DE FORMA QUE SEJA POSSÍVEL A EXECUÇÃO DE FUNÇÕES DE SIG NESTE AMBIENTE, PROPORCIONANDO ACESSO A TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E AO PÚBLICO EM GERAL, COM CONTROLE SELETIVO DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO GEOPROCESSAMENTO E CADASTROS.

ATRAVÉS DESTE SISTEMA, PRETENDE-SE TER UMA VISÃO PERMEÁVEL DAS INFORMAÇÕES JUNTO À ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DE UMA FERRAMENTA DE FÁCIL DIFUSÃO PARA DISPONIBILIZAR O ACERVO DE INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS E URBANAS DE FORMA PRÁTICA E SIMPLIFICADA.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS E OBRIGATÓRIAS

- O SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA DEVERÁ FUNCIONAR EM AMBIENTE WEB;

- DEVERÁ PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DE MAPA GEORREFERENCIADO;

- POSSUIR SELETORES DE MAPAS BASE (ORTOFOTO, IMAGEM DE SATÉLITE, BASE CADASTRAL, ETC.);

- DEVERÁ PERMITIR A MANUTENÇÃO (INSERÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REMOÇÃO) DE MAPAS BASE E OVERLAYER DE FONTES WMS (WEB MAP SERVICE) LOCAIS E EXTERNAS, ONDE O CADASTRO DESTES MAPAS DEVE SER HIERARQUIZADO POR CATEGORIA;

- DEVERÁ PERMITIR HABILITAR E DESABILITAR CAMADAS DE MAPAS OVERLAYERS, PREVIAMENTE CADASTRADAS E HIERARQUIZADAS POR CATEGORIA;

- DEVERÁ PERMITIR A CRIAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS DIRETAMENTE NO SIG WEB, USANDO DADOS CARTOGRÁFICOS (LOTEAMENTOS, QUADRAS, LOTES, LOGRADOUROS, ETC.) EXISTENTES OU NÃO, CATEGORIZADOS POR ÁREA ESPECÍFICA COM DEFINIÇÃO DE VISUALIZAÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA;

- DEVERÁ PERMITIR ASSOCIAR DOCUMENTOS E IMAGENS/FOTOS PARA CADA ELEMENTO DO MAPA TEMÁTICO PREVIAMENTE CRIADO;

- DEVERÁ PERMITIR A ATIVAÇÃO E EXIBIÇÃO DE UM OU MAIS MAPAS TEMÁTICOS (PÚBLICOS OU PRIVADOS) CATEGORIZADOS POR ÁREA, COM SUAS RESPECTIVAS LEGENDAS.

- DEVERÁ PERMITIR A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS E IMAGENS/FOTOS DOS ELEMENTOS SELECIONADOS DOS MAPAS TEMÁTICOS ATIVADOS;

- DEVERÁ EXIBIR A COORDENADA GEOGRÁFICA DA POSIÇÃO DESEJADA ATRAVÉS DO POSICIONAMENTO DO MOUSE SOBRE O MAPA E SUA CORRESPONDÊNCIA EM UTM (UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR);

- AO NAVEGAR NO MAPA, A BARRA DE ESCALA DE VISUALIZAÇÃO DEVE ESTAR SEMPRE VISÍVEL, REPRESENTANDO AS MESMAS ESCALAS DEFINIDAS PELOS SERVIÇOS DE MAPA;

- DEVERÁ PERMITIR A NAVEGAÇÃO DE MAPAS COM RECURSOS DE AMPLIAÇÃO (ZOOM IN), REDUÇÃO (ZOOM OUT), ARRASTAMENTO DO MAPA (PAN), AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO COM USO DO “SCROLL” DO MOUSE (ZOOM IN/OUT);

- DEVERÁ POSSUIR CONTROLES DE VISUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA (POR NÍVEL DE PROXIMIDADE) DOS COMPONENTES CARTOGRÁFICOS DO MAPA;

- DEVERÁ PERMITIR AO USUÁRIO A REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE DISTÂNCIAS ENTRE DOIS OU MAIS PONTOS, COMO TAMBÉM, MEDIÇÕES DA ÁREA DIRETAMENTE NO MAPA;

- PERMITIR VISUALIZAR O PERFIL DO TERRENO (ALTIMETRIA), CONFORME MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO - MDE;

- PERMITIR NAVEGAR, SELECIONAR E IDENTIFICAR NO MAPA A PARCELA REFERENTE AO IMÓVEL, VISUALIZANDO TODAS AS INFORMAÇÕES AUTORIZADAS PELO MUNICÍPIO, REFERENTE À PARCELA E SUAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS;

- PERMITIR A IMPRESSÃO DE CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL PREVIAMENTE SELECIONADO;

- PERMITIR A PESQUISA E LOCALIZAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS GEOGRÁFICOS QUE POSSUAM DADOS (BAIRRO LOTEAMENTO QUADRA LOTES LOGRADOURO, ETC), ATRAVÉS DE UMA BARRA GERAL DE CONSULTA QUE ORGANIZA O RESULTADO DA PESQUISA DE FORMA CATEGORIZADA;

- DEVERÁ PERMITIR A IMPRESSÃO DO MAPA EM EXIBIÇÃO NA TELA DO SIG WEB, POSSIBILITANDO A SELEÇÃO DA CAMADA BASE E CAMADAS OVERLAYERS PARA COMPOR A IMPRESSÃO;

- DEVERÁ PERMITIR A CRIAÇÃO DE FILTROS PARA SELECIONAR E EXIBIR NO MAPA ELEMENTOS GEOGRÁFICOS, ATRAVÉS DE REGRAS CONSTRUÍDAS DINAMICAMENTE E DIRETAMENTE NO SIG WEB, BASEADAS NOS DADOS INTEGRADOS AO SIG WEB;

- DEVERÁ PERMITIR A ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DE MAIS DE UM FILTRO SIMULTANEAMENTE, CRUZANDO ASSIM OS DADOS DIRETAMENTE NO MAPA GEOGRÁFICO E DESTACADOS E/OU COLORIDOS DE FORMA A DIFERENCIAR CADA UM DOS FILTROS ATIVADOS; E

- PERMITIR CRIAR, MODIFICAR E REMOVER PONTOS, LINHAS E POLÍGONOS DIRETAMENTE NO MAPA ATRIBUINDO CORES DIFERENTES A CADA ELEMENTO CRIADO.

MÓDULO DE SEGURANÇA E GESTÃO

- DEVERÁ PERMITIR LOGON DE USUÁRIO ATRAVÉS DE ATRIBUIÇÃO DE PERFIL PARA O CONTROLE SELETIVO DE ACESSO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, PESQUISAS E MANUTENÇÃO;

- GERENCIADOR DO SISTEMA NO AMBIENTE WEB PARA A GESTÃO DE USUÁRIOS E PERFIS; E

- CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA PARA ACESSO SELETIVO AOS DADOS ATRAVÉS DE USUÁRIO ADMINISTRADOR.

MÓDULO IMOBILIÁRIO

- DEVERÁ PERMITIR A MANUTENÇÃO (INSERÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REMOÇÃO), INCLUINDO CONSULTAS E RELATÓRIOS EM FORMATOS XLS, PDF, CSV E XML DAS SEGUINTES ENTIDADES:

- PESSOA (PROPRIETÁRIO);

- BAIRRO;

- LOGRADOURO;

- LOTEAMENTO;

- QUADRA;

- LOTE; E

- UNIDADE IMOBILIÁRIA (EDIFICAÇÕES).

- DEVERÁ PERMITIR A ASSOCIAÇÃO DOS ELEMENTOS GEOGRÁFICOS AO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO SIG DAS SEGUINTES ENTIDADES:

- BAIRRO;

- LOGRADOURO;

- LOTEAMENTO;

- QUADRA;

- LOTE; E

- UNIDADE IMOBILIÁRIA.

- O LOTE DEVE POSSUIR NO MÍNIMO CAMPOS COMO CÓDIGO, TESTADA PRINCIPAL, TESTADA SECUNDÁRIA E ÁREA;

- O CADASTRO DO LOTE DEVE:

- PERMITIR A ATRIBUIÇÃO DO LOGRADOURO E BAIRRO;

- PERMITIR A ATRIBUIÇÃO LOTEAMENTO E QUADRA; E

- PERMITIR A ATRIBUIÇÃO DOS DADOS TERRITORIAIS, CONFORME BIC.

- A UNIDADE IMOBILIÁRIA DEVE POSSUIR NO MÍNIMO CAMPOS COMO CADASTRO IMOBILIÁRIO, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA, FACE DE QUADRA, ÁREA CONSTRUÍDA, TIPO DE UNIDADE (PÚBLICO, PRIVADO, ETC), FINALIDADE (SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ETC) E O CÓDIGO DA UNIDADE;

- O CADASTRO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA DEVE:

- PERMITIR A ATRIBUIÇÃO DO LOTEAMENTO, QUADRA E LOTE;

- PERMITIR A ATRIBUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU MORADOR;

- PERMITIR A ATRIBUIÇÃO DO LOGRADOURO E NÚMERO PREDIAL;

- PERMITIR A ATRIBUIÇÃO DOS DADOS PREDIAIS, CONFORME BIC; E

- PERMITIR A INCLUSÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E IMAGENS.

- DEVERÁ POSSUIR MAPA CARTOGRÁFICO NAS TELAS ONDE A ENTIDADE POSSUA RELACIONAMENTO COM ELEMENTOS GEOGRÁFICOS, TAIS COMO: BAIRRO, LOGRADOURO, LOTEAMENTO, QUADRA, LOTE E UNIDADE IMOBILIÁRIA (EDIFICAÇÃO), PARA PERMITIR NAVEGAR, IDENTIFICAR E MEDIR OS ELEMENTOS CARTOGRÁFICOS CONFORME A NECESSIDADE;

- DEVERÁ PERMITIR A LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO NO MAPA CARTOGRÁFICO DE UM REGISTRO PESQUISADO NO SISTEMA QUE POSSUA IDENTIFICAÇÃO GEOGRÁFICA, COMO POR EXEMPLO, LOTEAMENTOS, QUADRAS, LOTES, LOGRADOUROS, ETC.;

- DEVERÁ PERMITIR A MEDIÇÃO E REGISTRO DE ÁREAS DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES, NAS PARCELAS TERRITORIAIS, DIRETAMENTE NO MAPA DO SIG WEB COM USO DE UMA CAMADA DE ORTOFOTO DO CADASTRO;

- DEVERÁ PERMITIR A EMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO, DE CONTRUÇÕES IRREGULARES QUE FORAM PREVIAMENTE REGISTRADAS, CONFORME DESCRITO NO ITEM ANTERIOR; E

- PERMITIR A VISUALIZAÇÃO PANORÂMICA DA RUA (STREET VIEW), ATRAVÉS DO GOOGLE MAPS INTEGRADO AO SIG WEB.

| ANEXO XV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (EM MESES) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Serviços | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Modelagem, Desenvolvimento e implantação de Sistema de Informação Geográfica e geoprocessamento com integração on-line ao Cadastro Imobiliário Municipal; | X | X |  |  |  |  |
| 2 | Fornecimento de Imagem com alta resolução com pixel não maior que 0,2X0,2m (20 cm) atualizada, corrigida e ortorretificada da área urbana, dos distritos e das áreas urbanizadas do município. | X | X |  |  |  |  |
| 3 | Serviço de desenho e cálculo da área pela imagem e identificação de áreas divergentes entre imagem e cadastro técnico municipal. |  | X | X | X | X |  |
| 4 | Serviço de atualização cadastral imobiliária no local, com medição com trena. |  |  | X | X | X |  |
| 5 | Treinamento dos servidores Municipais para poderem operar o sistema. |  |  |  |  | X | X |
| 6 | Elaboração da Rede de Referencia Geodésica |  |  |  |  |  | X |