À Iarandara

Recife, 03 de outubro de 2019

Prezado Senhor (a);

Conforme solicitação de V.S.a. estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DOS LIMITES LEGAIS PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INCRA.

- PREÇO GLOBAL

Levantamento Geodésico utilizando Receptor GPS/GNSS pelo método de posicionamento relativo estático amarrado a vértices de apoio básico implantado no local é georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro – SGB, a partir do rastreio com receptor GNSS/GPS de dupla FREQUÊNCIA (L1 /L2) com intuito de levantar as feições geográficas de interesse (limites legais) das áreas.

VALOR TOTAL:R$ 209.322 (DUZENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS)

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O terreno tem de estar limpo ou com vegetação rasteira em todo lugar que deve ser feito a altimetria e o cadastro das feições de interesse existentes. Todos os vértices do limite da propriedade devem ser levantados e limpos ou no dia que irá ser levantado. Deverá ter uma pessoa ou mais com foice para limpeza do local, assim como, deve ter uma pessoa que conheça os limites legais do terreno para acompanhar a equipe de campo no dia ou dias que for ou forem feitos o levantamento.

- FEIÇÕES LEVANTADAS

Limites legais:

- Estradas;

- Faixa de Domino de Rodovias federais e estaduais;

- Rios e Corpos d’água;

- Cercas;

- Muros etc.

- PEÇAS TÉCNICAS ENTREGUES:

Itens:

  - Planta Topográfica Planimétrica do SIGEF

  - Planta de Topográfica Planimétrica impressa;

- VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

- PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

- CRONOGRAMA DE SERVIÇO

Os serviços de campo serão executados por duas equipes com 3 integrantes cada, constando de um topógrafo e dois auxiliares, a depender do contorno da área serão necessários dois motoqueiros e um trabalhador para abrir caminhos, cujas despesas serão da Paz Engenharia. As metas de serviços diárias serão de 36 vértices ao dia  por equipe, sendo que serão duas equipes trabalhando 8 horas por dia de segunda a sexta e caso a meta não seja cumprida serão utilizados os finais de semana.A previsão para esse serviço é de até 3 meses de trabalho de campo.

- FORMA DE PAGAMENTO

Conforme metade antes do início dos trabalhos e a outra metade após a entrega das peças técnicas.