Paudalho, 9 de junho de 2025

Prezado Senhor;

Conforme solicitação, estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de produtos Topográficos e Cartógraficos de Aerolevantamento com uso de Drone para fins de extração de feições de interesse da Propriedade

1. Introdução

A proposta visa realizar o levantamento topográfico Planialtimétrico utilizando UA’s (drones) para cadastramento de Limites de uso do solo.

O levantamento ocorrerá nos municípios de Cumaru distrito de Ameixas, abrangendo uma área de 161,90 hectares.

2. Objetivos

Realizar levantamento topográfico planialtimétrico com precisão compatível a os projetos de infraestrutura com o uso de drones.

Cadastrar as redes de infraestrutura (elétrica, água, esgoto) e acessos existentes.

Documentar e georreferenciar os equipamentos presentes no entorno das áreas levantadas.

3. Metodologia

3.1 Planejamento de Voo

- Definição das áreas de interesse.

- Planejamento dos voos com software específico para drones (e.g., DroneDeploy, Pix4D, Drone Harmony).

- Definição dos pontos de controle terrestre (GCPs) para garantir a precisão do levantamento.

3.2 Execução dos Voos

- Realização dos voos com drones equipados com câmeras de alta resolução.

- Coleta de imagens georreferenciadas das áreas de interesse.

- Verificação e ajuste dos dados em campo conforme necessário.

3.3 Processamento dos Dados

- Processamento das imagens capturadas utilizando software de fotogrametria.

- Geração de ortomosaicos, modelos digitais de superfície (MDS) e modelos digitais de terreno (MDT).

- Análise e extração de informações sobre redes de infraestrutura e equipamentos.

3.4 Cadastro e Mapeamento

- Georreferenciamento dos dados coletados.

- Elaboração de mapas temáticos detalhando as redes de infraestrutura e equipamentos.

- Criação de um banco de dados georreferenciado para armazenamento e consulta das informações.

4. Produtos e Entregas

- Ortomosaicos georreferenciados das áreas levantadas.

- Modelos digitais de superfície (MDS) e modelos digitais de terreno (MDT).

- Mapas temáticos das redes de infraestrutura (elétrica, água, esgoto) e acessos.

- Relatório técnico detalhado com metodologia, resultados e análise.

- Banco de dados georreferenciado.

5. Cronograma

O cronograma proposto para a execução dos levantamentos é de aproximadamente 60 dias, distribuídos da seguinte forma:

| Etapa | Duração |
| --- | --- |
| Mobilização | 2 Dias |
| Planejamento | 3 dias |
| Execução dos Voos | 1 dia |
| Processamento dos Dados | 15 dias |
| Geração de vetores de Quadras e Lotes e Edificações e Produtos do Mapeamento | 30 dias |

6. Equipe Técnica

A equipe será composta por:

- Engenheiro Cartógrafo Responsável

- Especialista em Geoprocessamento

- Piloto de Drone Certificado

- Técnico em Geomática

7. Investimento

O custo total do projeto será detalhado em função das seguintes categorias:

| Categoria | Valor Total (R$) |  |
| --- | --- | --- |
| Planejamento e Logística (Autorização de Vôo) |  | 3.000,00 |
| Execução dos Voos |  | 6.0000,00 |
| Processamento dos Dados |  | 2.500,00 |
| Cadastro e Mapeamento |  | 8.000,00 |
| Relatório e Documentação |  | 1.500,00 |
| Total Geral |  | 21.000,00 |

Vinte um mil  reais.

8. Considerações Finais

A proposta apresentada visa fornecer um levantamento aerofotogramétrico detalhado e preciso, utilizando tecnologias de ponta. A empresa se compromete a seguir todos os regulamentos e normas vigentes, bem como a manter uma comunicação transparente com os responsáveis pelo projeto.