PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA

LEVANTAMENTO CADASTRAL TERRITORIAL PARA FINS DE REMEMBRAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO

2. OBJETO DA PROPOSTA

A presente proposta tem por objeto a execução de relocação de vértices certificados pelo INCRA com apoio de RTK, destinado à instrução técnica de processo de  reviventação de limites legais, conforme exigências Norma Técnica de georreferenciamento, e do sistema CONFEA/CREA.

3. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

4.1 Levantamento GNSS

- Implantação e rastreio de pontos de apoio planimétrico e altimétrico;

- Levantamento dos limites do lote, alinhamentos, muros, quinas e feições relevantes;

- Método compatível com precisão cadastral rural

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

Execução de campo: 01 (um) dia

Processamento e entrega: 01(um) dia.

7. ORÇAMENTO

| ITENS | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO UNIT | PREÇO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização de equipamentos e pessoas para realização do levantamento | VERBA | 1 | R$ 550,00 | R$ 700,00 |
| 2.0 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E INSUMOS DE CAMPO |  |  |  |  |
| 2.1 | Relocação e implantação de marcos de divisa co nam a implantação de marcos de concreto sem plaqueta nas coordenadas certificadas. | verba | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | R$ 2.200,00 |

Valor: Dois mil e duzentos reais.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 50% no ato da contratação;

- 50% na entrega das peças técnicas finais.

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

- Garantir acesso ao imóvel;

- Indicar os limites físicos do terreno;

- Disponibilizar documentos existentes do imóvel, se houver.

11. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias a contar da data de emissão.

Recife, 16 de dezembro de 2025