PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA

LEVANTAMENTO CADASTRAL TERRITORIAL PARA FINS DE REMEMBRAMENTO- 85/2025

LEVANTAMENTO CADASTRAL TERRITORIAL PARA FINS DE REMEMBRAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO

- Logradouro: Rua São Mateus, nº 26 – Iputinga – Recife/PE

- CEP: 50.731-370

- Contribuinte: Fernando Francisco Domingues Cavalcanti

- Inscrição Imobiliária: 4.465.041.08.0130.0001-5

- Uso: Não residencial

- Topografia: Plana

- Área do terreno: 1.204,82 m²

- Área construída: 570,51 m²

- Competência do DIM: 2025

2. OBJETO DA PROPOSTA

A presente proposta tem por objeto a execução de Levantamento Planialtimétrico Cadastral, com apoio de GNSS e Aerolevantamento por Drone, destinado à instrução técnica de processo de remembramento junto a Prefeitura do Recife, conforme exigências técnicas municipais, cartoriais e do sistema CONFEA/CREA.

3. OBJETO DA PROPOSTA

A presente proposta tem por objeto a execução de Levantamento Planialtimétrico Cadastral, com apoio de GNSS e Aerolevantamento por Drone, destinado à instrução técnica de processo de remembramento, conforme exigências técnicas municipais, cartoriais e do sistema CONFEA/CREA.

4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

4.1 Levantamento GNSS

- Implantação e rastreio de pontos de apoio planimétrico e altimétrico;

- Levantamento dos limites do lote, alinhamentos, muros, quinas e feições relevantes;

- Método compatível com precisão cadastral urbana.

4.2 Aerolevantamento com Drone

- Planejamento de voo e coleta de imagens aéreas;

- Implantação de Pontos de Controle em Solo (GCP);

- Geração de ortomosaico georreferenciado e modelo digital do terreno.

4.3 Processamento e Escritório

- Ajustes, validações e controle de qualidade;

- Vetorização cadastral;

- Elaboração das peças técnicas;

- Emissão da ART.

5. PRODUTOS E ENTREGÁVEIS

- Planta Planialtimétrica Cadastral;

- Memorial Descritivo para Remembramento;

- Relatório Técnico do Levantamento;

- Arquivos digitais:

- PDF (assinável),

- DWG/DXF,

- SHP ou GeoPackage (quando solicitado);

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

Execução de campo: 02 (dois) dia

Processamento e entrega: 07 a 10 dias úteis após a execução de campo

7. ORÇAMENTO

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 50% no ato da contratação;

- 50% na entrega das peças técnicas finais.

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

- Garantir acesso ao imóvel;

- Indicar os limites físicos do terreno;

- Disponibilizar documentos existentes do imóvel, se houver.

10. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Os serviços serão executados sob responsabilidade técnica de um engenheiro, mas que o mesmo não é o responsável pela aprovação na prefeitura de Recife-PE

11. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias a contar da data de emissão.

Recife, 16 de dezembro de 2025