Proposta: 57-2023 – Locação de Projeto

Paudalho, 21 de dezembro de 2023

# Prezado Senhor (a);

Conforme solicitação de V.S.a. estamos encaminhando a nossa melhor proposta de preços para a execução de LOCAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO  p.

# PREÇO GLOBAL

O preço proposto para realização do objeto abaixo:

- Definição de Pontos Topográficos: Para cada uma das três casas, sera determinado quatro pontos topográficos principais. Estes pontos servirão como referências fundamentais para a locação e orientação das casas no terreno​​o.

- Processo de Locação Topográfica: As etapas padrão da locação topográfica, que incluem a preparação do terreno, a determinação dos pontos de referência, e o uso de equipamentos como estação total para a medição precisa dos pontos de locação​.

- Métodos de Locação Topográfica: Descreva os métodos que serão utilizados para a locação topográfica. Isso pode incluir técnicas modernas, como o uso de estação total e GPS, para garantir precisão na definição de pontos e no alinhamento das edificações

- Controle Dimensional: Consiste na conferência das especificações métricas do Projeto.

A locação consistira de duas visitas a obra onde na primeira será realizado a verificação e encaixe do projeto na segunda para marcação do gabarito.

Quadro 1 – Custos

Valor: Três Mil e quinhentos reais.

# OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O terreno tem de estar limpo ou com vegetação rasteira em todo lugar que deve ser feito a altimetria e o cadastro das feições de interesse existentes. Todos os vértices do limite da propriedade devem estar limpos no dia que irá ser levantado. Deverá ter uma pessoa ou mais com foice para limpeza do local caso seja necessário, assim como, deve ter uma pessoa que conheça os limites legais do terreno para acompanhar a equipe de campo no dia ou dias que for ou forem  feitos o levantamento.

# FEIÇÕES LEVANTADAS

Itens:

- limites legais  do terreno e feições de interesse e pontos cotados

# PEÇAS TÉCNICAS ENTREGUES:

Itens:

- Relatório de Processamento PPP-IBGE dos vértices de apoio imediato de acordo com ABNT NBR-13133/2021

- Planta Topográfica Planialtimétrica.

- Roteiro do perímetro georreferenciado.

- Memorial descritivo,

- Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

# VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa proposta é válida por 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação.

# PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS TÉCNICAS

Os serviços serão entregues conforme negociação entre o contratado e o contratante.

# FORMA DE PAGAMENTO

Conforme metade antes do início dos trabalhos e a outra metade após a entrega das peças técnicas. Ou em 5 vezes sem Juros no Cartão ou 10 vezes no Boleto Bancário.

Paudalho, 21 de dezembro de 2023.