Paudalho, 5 de fevereiro de 2026

Proposta de Serviços Topográficos

Para: Dr. Carlos Viegas

Data: 05 de fevereiro de 2026

Assunto: Proposta de Locação, Fornecimento e Implantação de Marcos de Divisa de Lotes

1. Objeto

A presente proposta tem por objeto a prestação de serviços técnicos de topografia para a locação, fornecimento e implantação de marcos de divisa em 27 (vinte e sete) lotes situados no Loteamento São Francisco.

2. Relação de Lotes

Os serviços serão executados nos seguintes lotes, conforme especificado:

| Quadra | Lotes | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| H | 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 | 8 |
| J | 02, 03 e 04 | 3 |
| N | 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 | 7 |
| O | 01, 02, 03, 04 e 05 | 5 |
| R | 21, 22, 23 e 24 | 4 |
| Total |  | 27 |

3. Serviços Inclusos

- Locação topográfica: Localização exata dos vértices de cada lote com uso de estação total ou GPS RTK geodésico.

- Fornecimento de material: Fornecimento de marcos de concreto padrão, conforme a necessidade e padrão do loteamento.

- Implantação dos marcos: Cravação dos marcos nos pontos que definem os limites de cada lote, garantindo a correta demarcação da propriedade.

- Relatório técnico: Emissão de relatório simplificado com as coordenadas dos pontos implantados.

4. Valor do Investimento

O valor total para a execução dos serviços descritos nesta proposta é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondendo a um custo de aproximadamente R$ 185,19 (cento e oitenta e cinco reais e dezenove centavos) por lote.

5. Condições de Pagamento

- 50% (cinquenta por cento) na aprovação da proposta, no valor de R$ 2.500,00.

- 50% (cinquenta por cento) na conclusão e entrega dos serviços, no valor de R$ 2.500,00.

6. Prazo de Execução

O prazo estimado para a conclusão de todos os serviços é de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de confirmação do pagamento inicial.

7. Considerações Finais

- A presente proposta tem validade de 15 (quinze) dias a contar da data de sua emissão.

- Quaisquer serviços adicionais não contemplados nesta proposta deverão ser objeto de novo orçamento.

- Para a execução dos serviços, é necessário que os lotes estejam livres e desimpedidos de qualquer obstáculo que possa interferir no trabalho da equipe técnica.

Atenciosamente,