PROPOSTA TÉCNICA

Cartografia Básica – 2016.2

RECIFE

2016

À UFPE- Cartografia Básica

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta de serviços de Cartografia:
Dividida em 4 fases:

- Preparação de dados

- Análise de dados existentes

- Reestruturação de dados

- Desenvolvimento de aplicativo

Atenciosamente,

Rony Viana
Map Engenharia

SUMÁRIO

Introdução............................................................................................................1

Fundamentação teórica........................................................................................ 2

Metodologia......................................................................................................... 2

Escopo do projeto................................................................................................. 3

Composição da Equipe.......................................................................................... 3

Cronograma físico financeiro................................................................................. 4

Map Engenharia

A Map Engenharia é uma empresa especializada em Cartografia, criada em 2016, a empresa tem como objetivo produzir produtos cartográficos que atendam as especificações exigidas pelos seus clientes.

O projeto

O projeto consiste em fazer uma análise de qualidade de bases cartográficas do campus Recife já existentes, analisar também a estrutura de dados das bases cartográficas em conformidade com as especificações ET-CQDG, ET-EDGV e ET-PCDG e desenvolver um aplicativo usando bases cartográficas do campus Recife com elementos temáticos já existentes em projetos anteriores

Fundamentação Teórica

Será utilizado para o desenvolvimento do projeto o plugin disponibilizado pelo exército chamado DSG Tools, trata-se de uma iniciativa pioneira de disponibilizar à sociedade um conjunto de funcionalidades destinadas à criação e à manutenção de bases de dados geoespaciais aderentes à ET-EDGV. O "DSG Tools" é uma ferramenta para o Quantum GIS, totalmente gratuito e aberto, que permite a implementação física da EDGV em bancos de dados geográficos.

Metodologia

Inicialmente haverá uma preparação dos arquivos que serão analisados. A preparação dos dados existentes é de grande importância para não haver incompatibilidade com os softwares utilizados no desenvolvimento do projeto. Após a primeira etapa de preparação, os dados existentes serão analisados minuciosamente a fim de identificar dados fora das normas estabelecidas pelo exército brasileiro. Com os dados já analisados, será realizada a reestruturação de dados para que estejam em conformidade com as normas da DSG e assim possa dar inicio ao desenvolvimento do aplicativo que poderá ser produzido na plataforma Android ou IOS.

Escopo do projeto.

| ATIVIDADES | Local de desenvolvimento | N° de funcionários | Entrega de resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparação de dados | LATECGEO | 3 | 10/11/2016 |
| Análise de dados existentes | LATECGEO | 3 | 17/11/2016 |
| Reestruturação de dados | LATECGEO | 3 | 24/11/2016 |
| desenvolvimento de aplicativo | LATECGEO | 1 | 29/11/2016 |

Softwares utilizados:

Fase 1 -  Preparação de dados:

Q Gis 2.16

DSG Tools

Microsoft Excel

Fase 2 – Análise de dados existentes:

Q Gis 2.16

DSG Tools

Microsoft Excel

Fase 3 – Reestruturação de dados:

Q Gis 2.16

DSG Tools

Microsoft Excel

Fase 4 – Desenvolvimento de aplicativo:

Android Studio

Unity Personal

Composição da equipe

Ayrles Cypriano, estudante de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, responsável pela preparação e análise de dados;

Paula Roberta, estudante de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, responsável pela reestruturação de dados ;

Ronycleisson Viana, estudante de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo.

Cronograma físico-financeiro

A Map Engenharia busca oferecer serviços de qualidade com preços competitivos, foi pensando nisso que foi preparado um cronograma com todos os custos e etapas de serviço para melhor descrever o nosso trabalho. Os pagamentos podem ser feitos em cheque ou em espécie, as datas para pagamento serão definidas em futuras reuniões.

Referencias bibliográficas

Notas de aula

Geoportal

http://www.geoportal.eb.mil.br/index.php/191-dsgtools

Propostas de projetos anteriores da disciplina de Cartografia Básica

Conta azul – Blog

https://blog.contaazul.com/modelo-de-proposta-comercial/