PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

IMÓVEL FAZENDA LUCINÉA

LOCAL: PEDRA DE FOGO

- OBJETO DA PROPOSTA

Prestação de Serviços de levantamento Topográfico Cadastral Georreferenciamento.

- METODOLOGIA

Execução dos serviços de levantamento topográfico planialtimétrico dos limites legais, georreferenciado, para fins de verificação de área.

2.1 Descrição dos Serviços:

1.1 - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE

1.2- Analise de documentação, acessória Técnica;

1.3- Mobilização de campo, Implantação e Rastreio de Base de Apoio Geodésico;

1.4- Ocupação e rastreio dos vértices definidores do perímetro total do imóvel e através de receptor GPS/GNSS  L1/L2;

1.5- Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo;

1.6- Elaboração de relatório de dados GPS ;

1.7- Elaboração de Planilha Eletrônica ODS do perímetro imóvel;

1.9 – Inserção de Dados no Sistema de Gestão Fundiária do INCRA - SIGEF

2.0 – Geração automática de planta e memorial descritivo Certificado;

2.1 – Consultoria Técnica e demais orientações durante o processo;

2.2 Equipe Técnica:

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade técnica do Engenheiro Cartógrafo Erison Rosa de Oliveira Barros, devidamente credenciado pelo INCRA sob código DWG, habilitado a executar serviços de Georreferenciamento de imóvel rural.

Serão utilizados os seguintes equipamentos:

- Receptores GPS/GNSS  L1/L2 de Alta precisão, modelo CHC, em atendimento ao que determina as Normas Técnicas para Georreferenciamento de Imóveis Rurais.

- Estação Total Cygnus

- Veículos Aéreos não Tripulados (VANTs) popularmente conhecido por DRONES;

2.3 Peças Técnicas:

- PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO CERTIFICADOS

- RELATORIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

- ARQUIVOS BRUTOS EM FORMATO RINEX E NATIVO GPS/GNSS

- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART

- PROPOSTA COM PRAZO DE VIGÊNCIA DA EXECUTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Validade da proposta – 30 (trinta) dias.

Obs – O prazo da execução dos serviços a serem contratados será  30 dias após o levantamento in-loco.

- PROPOSTA DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

- PROPOSTA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO se compromete a utilizar qualquer informação e/ou documentos obtidos da CONTRATANTE, ou proporcionados por ela para fins da presente proposta, exclusivamente para as atividades aqui estipuladas.

- PROPOSTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se compromete a colocar à disposição do CONTRATADO, informações, meios, recursos, pessoas, necessários à realização dos serviços aqui estipulados, quando necessários. Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de material, comunicação, reprodução, realizadas pelo CONTRATADO na execução dos serviços estipulados nesta proposta.

- PROPOSTA DE ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS

Fica pactuada entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes CONTRATANTES, não havendo entre o CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

- Observação

OBS1: Os dados dos imóveis foram obtidos a partir de informações fornecidas pelo proprietário.

OBS2: O Contratante fica responsável pelo apoio de campo como mão de obra braçal para abertura de picadas, caso necessário, e pessoa responsável pelo acompanhamento e indicação dos rumos e nome dos confrontantes.

OBS3: O contratante ficará responsável pela resolução dos tramites cartoriais, de posse do documento de certificação (memorial descritivo), sob nossa orientação.

- O pagamento será realizado da seguinte forma: 50% no início dos trabalhos de campo  ,50% na entrega das peças técnicas certificadas (Transferência Bancaria ou em espécie)

- O prazo máximo para entrega das peças técnicas, será de 30 dias úteis após concluídos os serviços de campo.

- Data para execução dos serviços de campo a combinar com contratante

OBS 4: Documentação necessária para Análise Prévia de Certificação

- CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR (MATRÍCULA DO IMOVEL)

- CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL (CCIR/INCRA)

- PLANTA TOPOGRÁFICA (CASO EXISTA)

- CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS

Não existe multa para o cancelamento da prestação de serviços por qualquer uma das partes, devendo a mesma avisar com 30 (trinta) dias de antecedência. Não haverá reembolso do pagamento efetuado.

Recife,2 de julho de 2021.

Currículo